08  /  ДОКУМЕНТАЦИЯ

# Implementation Plan

План за реализация, проверка и предаване

## 8.1. Технологии

СУБД: Microsoft SQL Server; среда за работа: SQL Server Management Studio (SSMS).

Скрипт: SportsBooking_Simple.sql — създаване на базата, таблиците, данните и една SELECT справка.

Документация: настоящите осем документа и актуална ER диаграма.

## 8.2. Етапи

| Етап | Задачи | Резултат |
| --- | --- | --- |
| 1. Анализ | Определяне на потребители, основни действия и правила. | Product Requirement + App Flow |
| 2. Модел | Разделяне на данните в 6 таблици; определяне на ключове. | ER диаграма + Background Schema |
| 3. Реализация | CREATE DATABASE, CREATE TABLE, FK, CHECK, UNIQUE. | Изпълним SQL скрипт |
| 4. Seed данни | INSERT по правилен ред; демонстрационни записи. | Запълнени 6 таблици |
| 5. Проверка | Брой записи, JOIN, отрицателни тестове на ограниченията. | Протокол от проверки |
| 6. Предаване | Преглед на документацията, демонстрация пред преподавател. | Финален проект |

## 8.3. Примерно разпределение за екип от двама

| Участник | Основна отговорност |
| --- | --- |
| Участник А | Релационен модел, SQL таблици, ограничения, тестови заявки. |
| Участник Б | Начални данни, ER диаграма, описателни документи и сценарии. |
| Двамата заедно | Финална проверка на скрипта, съгласуване и представяне. |

## 8.4. Минимален тестов план

| Тест | Очакван резултат |
| --- | --- |
| TC-01. Изпълнение върху нов SQL Server екземпляр с права за създаване на база. | База + 6 таблици, seed данни, JOIN справка. |
| TC-02. INSERT на потребител с вече съществуващ Email. | Отказ от UNIQUE. |
| TC-03. INSERT на игрище с непознат SportID. | Отказ от FOREIGN KEY. |
| TC-04. INSERT на резервация с EndTime <= StartTime. | Отказ от CHECK. |
| TC-05. INSERT на второ плащане за същия BookingID. | Отказ от UNIQUE. |
| TC-06. SELECT с JOIN на Users, Bookings, Fields. | 3 реда с подходящи имена, дата и час. |

Основен риск: автоматична защита срещу припокриващи се резервации не е реализирана. Тестовете са планирани, а не потвърдени чрез изпълнение в SQL Server.